AIDA — AI & Data Academy

Analyse du compte-rendu client & Backlog produit

Version 1.0 — 15 juillet 2026 · Confidentiel interne

Ce document répond au compte-rendu de la séance de présentation : il fait l'état de ce qui est déjà couvert par la plateforme, puis décline les demandes restantes en un backlog priorisé par complexité. Les tickets « Faciles » sont rédigés pour être confiés aux stagiaires PFA : chaque fiche contient le périmètre technique, les critères d'acceptation et ce que le stagiaire y apprend.

# 1. Ce qui est déjà couvert par la plateforme

Près de la moitié des demandes du CR correspondent à des fonctionnalités déjà en production dans le POC. À re-démontrer explicitement lors du prochain échange :

| Demande du CR | État | Où / reste à faire |
| --- | --- | --- |
| Fiche formation (objectifs, durée, compétences, formateur) | Couvert à 90 % | Page training — manquent « prérequis » et « format » (ticket F-01) |
| Gouvernance 4 niveaux (collaborateur / manager / L&D) | Couvert à 80 % | Rôles user, manager, skill_lead, hr, admin — manque le niveau HRBP par BU (M-05) |
| KPI : heures, statuts, taux de complétion, formateur, interne/externe | Couvert | Panel Organisation → onglets Content / Per collaborator |
| Notifications push (in-app) + email | Couvert | Cloche + MailHog ; invitations et assignations envoient un email |
| Espace social : likes, commentaires, partages | Couvert | Sections sociales sur trainings et courses ; manquent les notes 1-5 (F-03) |
| Espace Assets (documents partagés) | Couvert à 70 % | Manque le workflow d'approbation manager (F-06) |
| Pathways (parcours) | Couvert à 80 % | Manquent obligatoire/optionnel (F-09) et jalons séquentiels (M-01) |
| Suivi certifications (catalogue, suggestions, mur des réussites) | Couvert à 80 % | Manquent dates de validité + rappels (F-05, M-02) |
| Gamification (badges, XP, leaderboard, streaks) | Déjà intégrée | « À explorer ultérieurement » dans le CR… c'est déjà en production 🎉 |
| Assistant IA d'orientation | Partiellement | Le moteur de recommandation existe ; à brancher sur l'onboarding (M-07) |

# 2. Backlog — Tickets FACILES (stagiaires PFA)

Neuf tickets autonomes, sans dépendance bloquante, chacun couvrant le cycle full-stack complet (modèle → migration → API → interface → vérification). Ordre de difficulté croissante conseillé : F-09 → F-02 → F-01 → F-04 → F-05 → F-08 → F-07 → F-06 → F-03.

| F-01 · 2-3 j | Fiche formation : champs « prérequis » et « format » |
| --- | --- |
| Description | Ajouter deux champs à la fiche training : prérequis (texte libre) et format (présentiel / virtuel / hybride / e-learning), visibles sur la page de détail et éditables à l'étape 1 du wizard. |
| Périmètre technique | backend/app/models/formation.py + migration Alembic ; schemas/formation.py ; frontend FormationBuilder.tsx (étape Basics) ; formations/[id]/page.tsx |
| Critères d'acceptation | Migration appliquée sans casser l'existant · les 2 champs sont éditables dans le wizard et affichés sur la fiche · valeur par défaut correcte sur les trainings existants |
| Le stagiaire apprend | Cycle complet full-stack : modèle SQLAlchemy → migration → schéma Pydantic → formulaire React |

| F-02 · 2 j | Coût de formation + budget dans les KPI |
| --- | --- |
| Description | Champ coût (MAD) par training/course ; le panel RH affiche le coût par programme et le total « Training Cost ». |
| Périmètre technique | models formation/course + migration ; routes/analytics.py ; org/page.tsx (colonne + carte KPI) |
| Critères d'acceptation | Coût saisissable par le formateur · colonne Coût dans Content analytics · carte « Coût total » dans les KPI |
| Le stagiaire apprend | Agrégations SQL simples, ajout d'une colonne bout en bout |

| F-03 · 4-6 j | Notes ⭐ (1-5) et taux de feedback |
| --- | --- |
| Description | Note 1-5 par apprenant sur chaque training/course (une seule note, modifiable). Moyenne affichée sur les cartes, « feedback rate » (votants / inscrits) dans les KPI, tri « programmes les plus appréciés ». |
| Périmètre technique | models/social.py (kind ou table Review) + migration ; routes/social.py ; SocialSection.tsx ; analytics.py |
| Critères d'acceptation | Une note par personne, modifiable · moyenne + nb d'avis sur les cartes · feedback rate dans le panel RH |
| Le stagiaire apprend | Contraintes d'unicité, calculs de moyennes, composant React réutilisable |

| F-04 · 2-3 j | Export CSV / Excel des analytics |
| --- | --- |
| Description | Boutons « Exporter » sur les onglets Content analytics et Per collaborator (CSV ouvrable dans Excel, séparateur ;, UTF-8 BOM). |
| Périmètre technique | org/page.tsx (génération côté client) ou endpoint /analytics/hr/export |
| Critères d'acceptation | Le fichier s'ouvre proprement dans Excel (accents corrects) · colonnes = celles affichées · nom de fichier daté |
| Le stagiaire apprend | Manipulation de données côté client, encodages, UX d'export |

| F-05 · 3-4 j | Certifications : date de validité + badge d'expiration |
| --- | --- |
| Description | Champ « valide jusqu'au » sur les certificats partagés ; badge « expire bientôt » (< 60 j) et « expirée » sur le mur et le profil. (Les rappels automatiques = ticket M-02.) |
| Périmètre technique | models/certification.py (expires_on) + migration ; routes/certifications.py ; certifications/page.tsx |
| Critères d'acceptation | Date saisissable au partage · badges corrects selon la date · liste « expirent bientôt » visible par RH |
| Le stagiaire apprend | Logique de dates, states visuels conditionnels |

| F-06 · 4-5 j | Assets : workflow d'approbation manager |
| --- | --- |
| Description | Un asset soumis passe en « en attente » ; le manager/lead de l'auteur (ou HR/admin) l'approuve ou le rejette avec motif ; seuls les assets approuvés sont publics ; notification à l'auteur. |
| Périmètre technique | models/asset.py (status, reviewed_by) + migration ; routes/assets.py ; assets/page.tsx ; notifier |
| Critères d'acceptation | Un user ne voit que les assets approuvés + les siens · le manager voit une file d'attente · notifications envoyées |
| Le stagiaire apprend | Machine à états simple, permissions par rôle, notifications |

| F-07 · 3-5 j | Profil enrichi : BU / Practice / Location / Matricule / Job Level |
| --- | --- |
| Description | Cinq champs sur le profil collaborateur, éditables par HR/admin (page admin learners), affichés sur le profil, exposés dans l'analytics par collaborateur. |
| Périmètre technique | models/learner.py + migration ; routes/admin.py, analytics.py ; admin/learners/page.tsx |
| Critères d'acceptation | Champs éditables par HR · visibles dans Per collaborator · le CSV d'export (F-04) les inclut |
| Le stagiaire apprend | Modélisation RH, formulaires d'admin |

| F-08 · 2-3 j | Invitation session : pièce jointe calendrier .ics |
| --- | --- |
| Description | Quand une session est planifiée, l'email envoyé contient un fichier .ics (titre, date, durée, lieu, lien Teams) qui s'ajoute à Outlook en un clic. |
| Périmètre technique | core/mailer.py (pièces jointes) ; routes/formations.py (create_session) ; format iCalendar |
| Critères d'acceptation | Le .ics s'importe dans Outlook avec les bons horaires (fuseau!) · lien Teams cliquable · testé via MailHog |
| Le stagiaire apprend | Format iCalendar, fuseaux horaires, emails MIME multiparts |

| F-09 · 2 j | Pathways obligatoires vs optionnels |
| --- | --- |
| Description | Flag « obligatoire » posé à l'assignation d'un pathway ; badge rouge « Obligatoire » côté apprenant, tri en tête du feed For You, distinction dans le suivi manager. |
| Périmètre technique | models/pathway.py (mandatory sur enrollment) + migration ; routes/pathways.py ; pathways/page.tsx ; ForYou.tsx |
| Critères d'acceptation | Badge visible partout où le pathway apparaît · les obligatoires remontent en premier |
| Le stagiaire apprend | Petit ticket idéal pour démarrer : un booléen de bout en bout |

# 3. Backlog — Tickets MOYENS (binôme stagiaire + encadrant, ou dev confirmé)

| Réf. | Ticket | Estim. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Jalons séquentiels dans les pathways (étape N verrouillée tant que N-1 n'est pas terminée) | 5-8 j | F-09 |
| M-02 | Rappels automatiques de renouvellement des certifications (J-60 / J-30 / J-7, in-app + email, tâche planifiée) | 5-8 j | F-05 |
| M-03 | Inscription aux sessions « for ALL » : capacité, deadline d'inscription, liste des inscrits, pointage présence → KPI présence | 8-10 j | F-08 |
| M-04 | Quiz avant / après formation et comparaison des scores (mesure de progression) | 8-10 j | — |
| M-05 | Notion de BU (groupe d'équipes) + rôle HRBP scopé sur sa BU | 8-12 j | F-07 |
| M-06 | Filtres KPI par BU / Practice / Location / Job Level dans le panel RH | 5-8 j | F-07, M-05 |
| M-07 | Onboarding 1ère connexion : questionnaire rôle / intérêts / compétences + orientation IA vers le pathway adapté | 8-12 j | — |
| M-08 | Import CSV des rapports Coursera for Business (heures + certifications comptabilisées automatiquement) | 5-8 j | — |
| M-09 | Digest email hebdomadaire des notifications (résumé du lundi matin) | 4-5 j | — |

Recommandation : M-07 (onboarding + orientation IA) en priorité — c'est la première impression de chaque nouveau collaborateur ; puis M-03 (présence) qui débloque le KPI présence demandé.

# 4. Backlog — DIFFICILES & études de faisabilité

| Réf. | Sujet | Estim. | Position recommandée |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Intégration API Coursera for Business (temps réel) | Étude | Nécessite un contrat Coursera Business ; l'import CSV (M-08) couvre le besoin en v1 |
| D-02 | Provisioning SIRH SuccessFactors | Étude | Voie réaliste : SSO Entra ID (déjà supporté) + synchro SCIM ; à cadrer avec l'IT |
| D-03 | Synchro calendrier Outlook via Microsoft Graph | 10 j+ | Le module Graph existe déjà côté smart-ats et peut être réutilisé ; consentement admin Azure requis |
| D-04 | Exports PDF et dashboards avancés | 8-12 j | Après F-04 (CSV) ; générer les PDF côté serveur |
| D-05 | SSO obligatoire + mapping des rôles via Entra ID | 8-10 j | Prérequis avant tout déploiement réel (l'identité par pseudo est une faille assumée du POC) |
| D-06 | Espace chat | Décision | Recommandation : ne pas le construire — deep-link Teams par programme + fils de commentaires existants |

D-05 (SSO obligatoire) est le seul prérequis non négociable avant un déploiement hors POC : aujourd'hui n'importe qui peut se connecter sous n'importe quel pseudo.

# 5. Organisation des stages PFA

## Onboarding technique (jour 1-2)

- Cloner DQ-AI, lancer la stack : podman-compose up (README à jour, migrations automatiques au boot).

- Peupler la démo : python -m app.seed_demo_hr, seed_soft_skills, seed_skills_pathways.

- Lire un ticket déjà livré de bout en bout (ex. le champ « format » ressemble à « open_enrollment ») pour comprendre le motif modèle → migration → schéma → route → page.

- Particularité Windows/podman : le frontend ne hot-reload pas — podman restart dq-ai_frontend_1 après chaque modification front.

## Definition of Done (chaque ticket)

- Migration Alembic réversible (upgrade + downgrade testés).

- npx tsc --noEmit sans erreur ; aucun crash console navigateur.

- Fonctionnalité vérifiée dans le navigateur avec les données de démo, captures à l'appui.

- Données de démo mises à jour dans le seeder concerné pour que la démo RH reste vivante.

- Revue de code par l'encadrant avant merge (branche par ticket, PR courte).

## Répartition suggérée (2 stagiaires, 8 semaines)

| Période | Stagiaire A | Stagiaire B |
| --- | --- | --- |
| Semaines 1-2 | F-09 puis F-01 | F-02 puis F-04 |
| Semaines 3-4 | F-05 | F-08 |
| Semaines 5-6 | F-06 | F-07 |
| Semaines 7-8 | F-03 (en binôme) | F-03 + rapport PFA |

# 6. Feuille de route proposée

| Phase | Contenu | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Quick wins | Tickets F-01 à F-09 (stagiaires PFA, encadrés) | 4-8 semaines |
| Phase 2 — Cœur RH | M-05, M-06, M-07, M-03, M-02 (BU/HRBP, onboarding IA, présence, rappels) | Trimestre suivant |
| Phase 3 — Intégrations | D-05 (SSO, prérequis déploiement), M-08 puis D-01 (Coursera), D-02 (SIRH), D-03 (Outlook) | Selon cadrage IT |

Réponses à porter au client : la gamification demandée « plus tard » est déjà livrée ; le chat est couvert par Teams (deep-links) ; l'intégration Coursera démarre par l'import CSV mensuel en attendant le contrat Business.