AIDA — Tickets Jira

Backlog stagiaires PFA — prêt à copier-coller

8 tickets · Projet AIDA (repo DQ-AI) · 20 juillet 2026

Chaque ticket ci-dessous est autonome : un stagiaire peut le prendre sans avoir lu le reste. Il contient le contexte, la demande du client à l'origine, une section « par où commencer » qui pointe le code exact à copier, les étapes, les critères d'acceptation et les pièges connus du projet.

⚠ Le ticket F-01 (fiche formation détaillée) qui figurait dans le backlog initial est DÉJÀ LIVRÉ (16/07) — ne pas le créer dans Jira.

# Avant de créer les tickets

Champs Jira suggérés

| Projet | AIDA (ou le projet existant, avec le composant « aida ») |
| --- | --- |
| Type | Story (Task pour F-04 qui est purement technique) |
| Labels | aida · pfa · le domaine (backend / frontend / fullstack) |
| Epic | « Backlog client — CR juillet 2026 » |
| Estimation | voir les points de chaque ticket (échelle Fibonacci) |
| Assignee | voir la répartition proposée en fin de document |

Definition of Done — à coller dans la description de CHAQUE ticket

- La migration Alembic est réversible : `alembic upgrade head` PUIS `alembic downgrade -1` fonctionnent tous les deux.

- `npx tsc --noEmit` passe sans erreur.

- La fonctionnalité est vérifiée dans le navigateur avec les données de démo (capture d'écran dans le ticket).

- Aucune erreur dans la console du navigateur.

- Les données de démo sont mises à jour dans le seeder concerné, pour que la démo client reste vivante.

- Une branche par ticket + PR courte relue par l'encadrant avant merge.

Onboarding technique — jour 1 (à faire avant le premier ticket)

- Lancer la stack : cd DQ-AI && podman-compose up -d — les migrations tournent automatiquement au démarrage du backend.

- Remplir la démo : podman exec dq-ai_backend_1 python -m app.seed_demo_hr, puis seed_soft_skills, puis seed_skills_pathways.

- Ouvrir l'app : http://localhost:3000 · API + doc interactive : http://localhost:8000/docs · emails de test : http://localhost:8025

- Lire un exemple complet : la migration 0018_training_details.py + le champ `format` qu'elle ajoute, tracé jusqu'à l'écran. C'est le motif que 6 tickets sur 8 vont réutiliser.

- ⚠ Piège Windows/podman : le frontend ne se recharge PAS tout seul. Après chaque modif front : podman restart dq-ai_frontend_1

F-02 · Coût de formation et budget dans les KPI RH

| Estimation | 3 pts · 2 j |
| --- | --- |
| Demande client | « KPI RH … et training Cost » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Les RH doivent pouvoir répondre à « combien nous a coûté la formation ce trimestre ? ». Aujourd'hui aucun montant n'existe dans l'app.

Ce qu'il faut livrer

- Ajouter un champ coût (en MAD, entier) sur les trainings ET les courses, saisissable par le formateur/créateur.

- Le panel RH (/org → onglet « Content analytics ») affiche une colonne Coût par programme.

- Une carte KPI « Coût total » s'ajoute à la ligne de KPI existante.

🚀 Par où commencer

- Le modèle à copier — Le champ `format` a été ajouté aux trainings exactement de cette façon la semaine dernière. Ouvre backend/alembic/versions/0018_training_details.py : c'est LE template de ta migration (add_column avec server_default).

- Le fichier de départ — backend/app/models/formation.py ligne ~33 (à côté de `prerequisites` / `format`) puis backend/app/models/course.py (à côté de `external_url` / `provider`).

- Comment le champ remonte à l'écran — Suis la trace de `format` : models/formation.py → schemas/formation.py (FormationCreate + FormationSummary) → api/routes/formations.py (create_formation, update_formation, _card) → frontend/src/lib/api.ts (interface FormationSummary) → components/FormationBuilder.tsx (étape 1). Fais pareil pour `cost`.

- Le KPI — backend/app/api/routes/analytics.py, fonction content_row() — c'est là que chaque ligne du tableau RH est construite. Ajoute `cost`. Puis frontend/src/app/org/page.tsx, onglet « content » : ajoute une colonne <th>/<td>.

Étapes techniques

- Migration : `podman exec dq-ai_backend_1 alembic revision -m "training cost"` puis remplis upgrade/downgrade en copiant 0018.

- Ajoute `cost: Mapped[int] = mapped_column(Integer, nullable=False, default=0)` sur Formation et Course.

- Applique : `podman exec dq-ai_backend_1 alembic upgrade head`.

- Schémas : `cost: int = 0` dans FormationCreate, FormationSummary, CourseCreate, CourseSummary.

- Routes : assigne payload.cost dans create/update des deux ressources.

- analytics.py : ajoute `"cost": entity.cost` dans content_row() et `total_cost` dans le dict `totals`.

- Front : champ nombre dans FormationBuilder (étape 1) et CourseBuilder (étape 1), colonne + carte KPI dans org/page.tsx.

Critères d'acceptation

- Un formateur peut saisir un coût à la création ET à l'édition d'un training et d'un course.

- Le coût s'affiche dans /org → Content analytics, colonne « Coût (MAD) ».

- Une carte « Coût total » affiche la somme, formatée avec séparateur de milliers.

- Les contenus existants (créés avant) affichent 0 et ne plantent pas.

- `npx tsc --noEmit` passe sans erreur.

⚠ Pièges connus

- N'utilise PAS de Float pour de l'argent — un Integer en MAD (pas de centimes) suffit ici et évite les arrondis.

- Le server_default de la migration est obligatoire, sinon la migration échoue sur les lignes existantes (nullable=False).

F-03 · Notes ⭐ (1-5) sur les programmes et taux de feedback

| Estimation | 8 pts · 4-6 j |
| --- | --- |
| Demande client | « likes et reviews sur les programmes pour identifier les plus appréciés » + « feedback rate » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Le client veut savoir quels programmes sont appréciés. Les likes existent déjà mais ne mesurent pas la satisfaction ; il manque une vraie note.

Ce qu'il faut livrer

- Chaque apprenant peut noter un training/course de 1 à 5 étoiles (une seule note par personne, modifiable).

- La moyenne + le nombre d'avis s'affichent sur la fiche et dans le panel RH.

- Le « feedback rate » (nb de votants ÷ nb d'inscrits) apparaît dans les KPI RH.

🚀 Par où commencer

- Le modèle à copier — backend/app/models/social.py → la classe `Engagement` fait déjà exactement ça pour les likes : une ligne par (learner, entity_type, entity_id, kind) avec une contrainte d'unicité. Deux options : (a) ajouter une classe `Review` calquée dessus avec un champ `stars`, ou (b) réutiliser Engagement avec kind="rating" + une colonne value. Recommandé : (a), c'est plus lisible.

- L'endpoint à copier — backend/app/api/routes/social.py → `toggle_like()` : même structure (on cherche la ligne existante, on la crée ou on la met à jour). Ta route : POST /social/{etype}/{eid}/rate avec {learner_id, stars}.

- L'UI à modifier — frontend/src/components/SocialSection.tsx — le composant est déjà branché sur les fiches training ET course, tu n'as donc qu'un seul endroit à toucher. Ajoute 5 étoiles cliquables à côté des boutons Like/Share.

- Le KPI — backend/app/api/routes/analytics.py → regarde comment `eng` (les likes) est agrégé au début de hr_analytics(), et fais pareil pour les notes.

Étapes techniques

- Modèle Review(entity_type, entity_id, learner_id, stars) + UniqueConstraint(learner_id, entity_type, entity_id).

- Migration (copie 0015_social_analytics.py comme template — il crée 3 tables du même genre).

- Ajoute Review dans backend/app/models/__init__.py (import ET __all__ — c'est facile à oublier).

- Routes : POST /social/{etype}/{eid}/rate + inclure {avg_stars, my_stars, reviews_count} dans la réponse de GET /social/{etype}/{eid}.

- SocialSection.tsx : composant 5 étoiles (survol + état sélectionné), optimistic update comme le fait déjà `like()`.

- analytics.py : `avg_stars` et `feedback_rate` par contenu, `feedback_rate` global dans totals.

- org/page.tsx : colonnes « ⭐ Moyenne » et « Feedback rate ».

Critères d'acceptation

- Je peux noter un training ; re-noter modifie ma note au lieu d'en créer une deuxième (vérifier en base).

- La moyenne affichée est correcte (teste avec 2 comptes différents, ex. 4 et 2 → 3.0).

- Le feedback rate = votants ÷ inscrits, affiché en %, et ne divise jamais par zéro.

- Un utilisateur non connecté voit la moyenne mais ne peut pas noter.

- Les données de démo sont enrichies (quelques notes réalistes) pour que la démo RH ne soit pas vide.

⚠ Pièges connus

- Division par zéro sur le feedback rate quand un programme n'a aucun inscrit — le cas existe dans les données de démo.

- Ne compte pas le formateur dans les inscrits.

F-04 · Export CSV / Excel des tableaux du panel RH

| Estimation | 3 pts · 2-3 j |
| --- | --- |
| Demande client | « Reporting exportable (Excel, PDF, dashboards …) » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Les RH travaillent dans Excel. Sans export, ils recopient à la main — c'est la première chose qu'ils demanderont en usage réel.

Ce qu'il faut livrer

- Un bouton « ⬇ Exporter » sur les onglets « Content analytics » et « Per collaborator » du panel RH.

- Le fichier s'ouvre proprement dans Excel FR : séparateur point-virgule, encodage UTF-8 avec BOM (sinon les accents sont cassés).

- Nom de fichier daté : aida-collaborateurs-2026-07-20.csv

🚀 Par où commencer

- Bonne nouvelle — Ce ticket est 100 % frontend, aucun backend à toucher : les données sont DÉJÀ chargées dans la page.

- Le fichier — frontend/src/app/org/page.tsx — l'état `kpi` contient `kpi.content` et `kpi.collaborators`, exactement les lignes affichées dans les tableaux. Tu n'as qu'à les transformer en texte CSV.

- La technique — Construis une string CSV, puis : new Blob(["\uFEFF" + csv], {type: "text/csv;charset=utf-8;"}) → URL.createObjectURL → un <a download> cliqué en JS. Le \uFEFF au début est le BOM : sans lui, Excel affiche « Ã© » à la place de « é ».

- Où mettre le code — Crée frontend/src/lib/csv.ts avec une fonction générique `downloadCsv(filename, rows: object[])` — comme ça les deux onglets (et les futurs tableaux) la réutilisent.

Étapes techniques

- lib/csv.ts : fonction downloadCsv(filename, rows) qui déduit les colonnes des clés du premier objet.

- Échappe les valeurs : si une valeur contient ; ou " ou un saut de ligne → entoure de guillemets et double les guillemets internes.

- Ajoute le bouton dans l'en-tête de chaque onglet du panel RH.

- Formate le nom de fichier avec la date du jour.

Critères d'acceptation

- Le CSV s'ouvre dans Excel avec des colonnes séparées (pas tout dans la colonne A) et les accents corrects.

- Les colonnes correspondent à celles affichées à l'écran, dans le même ordre.

- Un titre de programme contenant un « ; » n'explose pas le fichier (teste-le en renommant un training).

- Le bouton est désactivé tant que les données ne sont pas chargées.

⚠ Pièges connus

- Excel FR attend « ; » comme séparateur, pas « , » — avec la virgule tout arrive dans une seule colonne.

- Sans le BOM UTF-8, tous les accents sont cassés : c'est LE piège classique de ce ticket.

F-05 · Certifications : date de validité et badge d'expiration

| Estimation | 5 pts · 3-4 j |
| --- | --- |
| Demande client | « Suivi des certifications avec dates de validité (notamment celles exigées par nos clients) » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Certaines certifications exigées par les clients expirent. Sans date de validité, personne ne sait qu'une certification n'est plus valable. (Les rappels automatiques = ticket M-02, pas celui-ci.)

Ce qu'il faut livrer

- Champ « valide jusqu'au » (optionnel) au partage d'un certificat.

- Badge « ⏳ Expire bientôt » si < 60 jours, « ⚠ Expirée » si la date est passée — sur le mur des certifications et le profil.

- Le panel RH liste les certifications qui expirent dans les 60 jours.

🚀 Par où commencer

- Le modèle — backend/app/models/certification.py → classe `EarnedCertificate`. Le champ `obtained_on` est déjà une Date : copie-le pour `expires_on` (nullable=True, car beaucoup de certifs n'expirent pas).

- La trace complète à suivre — obtained_on te sert de fil conducteur, il traverse déjà toute la stack : models/certification.py → schemas/certification.py (EarnedCreate + EarnedOut) → api/routes/certifications.py (share_certificate + _earned_out) → lib/api.ts (interface EarnedCertificate) → app/certifications/page.tsx (le champ date du formulaire + l'affichage du feed). Fais exactement le même chemin.

- Le calcul des badges — Fais-le côté frontend (une fonction qui compare expires_on à aujourd'hui) : pas besoin de le calculer côté serveur pour l'affichage.

Étapes techniques

- Migration : add_column expires_on (sa.Date, nullable=True).

- Modèle + schémas EarnedCreate/EarnedOut.

- Route share_certificate : assigne payload.expires_on.

- certifications/page.tsx : input type=date « Valide jusqu'au (optionnel) » dans le formulaire de partage.

- Fonction expiryState(expires_on) → "valid" | "soon" | "expired" + badges dans le feed.

- Bonus : section « ⏳ Expirent bientôt » visible par HR (filtre sur le feed).

Critères d'acceptation

- Je peux partager un certificat avec ou sans date de validité (les deux cas fonctionnent).

- Un certificat expirant dans 30 j affiche « Expire bientôt » ; expiré hier → « Expirée » ; sans date → aucun badge.

- Les badges utilisent les couleurs accessibles existantes (warn / bad), pas du rouge/vert brut.

- Quelques certificats de démo ont une date de validité (dont un qui expire bientôt) pour la démo.

⚠ Pièges connus

- Attention aux fuseaux : compare des dates (Date), pas des datetime, sinon un certificat expire « un jour trop tôt » selon l'heure.

- expires_on doit rester optionnel : une certification Kaggle n'expire pas.

F-06 · Assets : workflow d'approbation par le manager

| Estimation | 8 pts · 4-5 j |
| --- | --- |
| Demande client | « Espace Assets permettant l'ajout de documents utiles, soumis à validation managériale (workflow d'approbation) » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Aujourd'hui tout asset publié est immédiatement visible de tous. Le client veut une validation avant publication.

Ce qu'il faut livrer

- Un asset créé passe en statut « en attente ».

- Le Skill Lead / manager de l'équipe de l'auteur (ou HR/admin) l'approuve ou le rejette avec un motif.

- Seuls les assets approuvés sont visibles de tous ; l'auteur voit toujours les siens avec leur statut.

- L'auteur reçoit une notification à l'approbation ou au rejet.

🚀 Par où commencer

- Le modèle — backend/app/models/asset.py — ajoute `status` (pending | approved | rejected, défaut pending), `reviewed_by` (String), `review_note` (String).

- La machine à états à copier — backend/app/models/formation.py → `FormationEnrollment.status` fait déjà exactement ça (invited → active → completed). Regarde comment routes/formations.py respond_to_invite() change le statut.

- La permission à copier (le cœur du ticket) — backend/app/api/routes/teams.py → `_can_manage_members(team, learner, token)` : c'est le motif exact dont tu as besoin (« est-ce que ce viewer est le lead ou le manager de cette équipe ? »). Ici : retrouve l'équipe de l'AUTEUR de l'asset (author.team_id), puis vérifie que le viewer en est lead/manager, ou qu'il est hr/admin.

- La notification — backend/app/core/notifier.py → `notify(db, [learner_id], kind, title, body, link)`. Regarde un exemple d'appel dans routes/certifications.py (share_certificate).

- Le filtrage — routes/assets.py → list_assets() : filtre sur status == approved SAUF pour l'auteur lui-même et les HR/admin.

Étapes techniques

- Migration + modèle (3 colonnes).

- list_assets : filtre selon le viewer (ajoute un paramètre learner_id).

- POST /assets/{id}/review avec {decision: approve|reject, note, learner_id} + contrôle de permission.

- notify() vers l'auteur avec le motif en cas de rejet.

- Front : badge de statut sur les cartes, et une file « À valider » visible seulement des managers/leads/HR.

Critères d'acceptation

- Un asset créé n'apparaît pas dans la liste publique tant qu'il n'est pas approuvé.

- Son auteur le voit quand même, avec un badge « En attente ».

- Le manager de l'équipe de l'auteur voit la file d'attente ; un manager d'une AUTRE équipe ne la voit pas (teste-le, c'est le vrai critère).

- L'auteur est notifié de la décision, motif inclus si rejet.

- Un asset rejeté peut être corrigé et resoumis.

⚠ Pièges connus

- Les assets existants doivent devenir « approved » automatiquement (server_default="approved" dans la migration puis change le défaut du modèle à "pending") — sinon toute la démo disparaît. Regarde migration 0017_onboarding.py, elle utilise exactement cette astuce.

- Un auteur sans équipe (team_id NULL) : décide qui valide (proposition : HR/admin uniquement) et documente-le.

F-07 · Profil enrichi : BU, Practice, Location, Matricule, Job Level

| Estimation | 5 pts · 3-5 j |
| --- | --- |
| Demande client | « vue par BU / Practice / Location / Matricule / Job Level » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Les RH veulent filtrer les KPI par ces axes. Aucun de ces champs n'existe aujourd'hui sur le profil. (Ce ticket ajoute les CHAMPS ; les filtres = ticket M-06.)

Ce qu'il faut livrer

- 5 champs texte sur le profil collaborateur, éditables par HR/admin uniquement.

- Visibles sur la page profil et dans l'onglet « Per collaborator » du panel RH.

- Inclus dans l'export CSV (dépend de F-04 — coordonne-toi avec ton binôme).

🚀 Par où commencer

- Le modèle — backend/app/models/learner.py — ajoute les 5 champs à côté de `team_id` / `weekly_goal_min`. Regarde migration 0016 (weekly_goal_min) comme template.

- L'écran d'admin — frontend/src/app/admin/learners/page.tsx — le <select> de rôle est déjà branché sur un endpoint (api.adminSetRole). Copie ce motif : un endpoint PUT /admin/learners/{id}/profile qui reçoit les 5 champs, et des inputs dans le tableau.

- Le backend — backend/app/api/routes/admin.py → `set_learner_role()` est ton modèle d'endpoint (protection par require_admin, 404 si introuvable). Ajoute set_learner_profile() juste à côté.

- Le panel RH — backend/app/api/routes/analytics.py → dans la boucle des collaborateurs, ajoute les champs au dict. Puis org/page.tsx onglet « people ».

Étapes techniques

- Migration : 5 String(80) nullable=False server_default="".

- Modèle + LearnerProfile (schemas/learner.py).

- ⚠ N'oublie pas : api/routes/learners.py → profile() construit LearnerProfile CHAMP PAR CHAMP. Si tu ajoutes un champ au schéma sans le passer ici, il ne remontera jamais (le bug est déjà arrivé sur `onboarded`).

- Endpoint admin + UI d'édition.

- analytics.py + colonnes dans org/page.tsx.

Critères d'acceptation

- HR/admin peut renseigner les 5 champs ; un collaborateur normal ne le peut pas (403).

- Les champs apparaissent dans /org → Per collaborator.

- Les comptes existants affichent une valeur vide sans planter.

- Les données de démo sont remplies (BU / Practice réalistes) pour que la démo RH soit crédible.

⚠ Pièges connus

- Le matricule est une donnée RH sensible : ne l'affiche PAS aux collaborateurs, seulement à HR/admin.

- Le piège du profile() champ par champ (voir étape 3) fait perdre une heure si on ne le sait pas.

F-08 · Invitation à une session : pièce jointe calendrier (.ics)

| Estimation | 3 pts · 2-3 j |
| --- | --- |
| Demande client | « synchronisation calendrier Outlook » |

Contexte — pourquoi ce ticket

La vraie synchro Graph API est un gros chantier (D-03). Le fichier .ics couvre 90 % du besoin tout de suite : un clic et la session est dans Outlook.

Ce qu'il faut livrer

- Quand un formateur planifie une session, l'email envoyé contient un fichier invite.ics.

- Le .ics contient titre, date/heure, durée, lieu, lien Teams et description.

- L'ouvrir dans Outlook propose « Ajouter au calendrier ».

🚀 Par où commencer

- Le mailer — backend/app/core/mailer.py → `send_email(to, subject, html, text)` utilise EmailMessage. Pour la pièce jointe : msg.add_attachment(ics_bytes, maintype="text", subtype="calendar", filename="invite.ics"). Ajoute un paramètre optionnel `ics: str | None = None`.

- Où l'appeler — backend/app/api/routes/formations.py → `create_session()` : la session est créée et les enrollés reçoivent déjà une notification in-app (notify(...)). C'est LÀ que tu ajoutes l'envoi de l'email avec le .ics. Regarde invite_trainees() juste au-dessus : il montre comment on boucle sur des apprenants et on envoie un email à chacun (learner.email).

- Le format .ics — C'est du texte tout bête. Structure minimale : BEGIN:VCALENDAR / VERSION:2.0 / BEGIN:VEVENT / UID / DTSTAMP / DTSTART / DTEND / SUMMARY / DESCRIPTION / LOCATION / END:VEVENT / END:VCALENDAR. Les dates sont au format 20260720T083000Z (UTC, avec le Z).

- Comment tester — MailHog tourne déjà : ouvre http://localhost:8025, tu verras l'email et sa pièce jointe. Télécharge le .ics et ouvre-le dans Outlook.

Étapes techniques

- mailer.py : paramètre ics optionnel + add_attachment.

- Fonction build_ics(session, formation) dans un nouveau fichier backend/app/core/calendar.py.

- create_session : envoie l'email aux inscrits (statuts active/completed/invited — la même liste que le notify existant).

- Teste dans MailHog puis dans Outlook.

Critères d'acceptation

- L'email arrive dans MailHog avec une pièce jointe invite.ics.

- Ouvert dans Outlook, l'événement affiche le BON horaire (le piège n°1 : le fuseau).

- Le lien Teams est cliquable depuis l'événement.

- Si SMTP est coupé, la création de session fonctionne quand même (l'email est best-effort — regarde comment mailer.py gère déjà ça).

⚠ Pièges connus

- Fuseaux horaires : session.starts_at est en UTC en base. Si tu écris l'heure locale avec un Z, tout le monde a la session avec 1 h de décalage. Formate en UTC : dt.strftime("%Y%m%dT%H%M%SZ").

- Les lignes .ics de plus de 75 caractères devraient être repliées — Outlook tolère, mais évite les descriptions à rallonge.

- Chaque événement a besoin d'un UID unique et STABLE (ex. aida-session-{id}@aida.local), sinon une mise à jour crée un doublon au lieu de modifier.

F-09 · Parcours obligatoires vs optionnels

| Estimation | 2 pts · 2 j |
| --- | --- |
| Demande client | « Distinction entre parcours obligatoires et optionnels » |

Contexte — pourquoi ce ticket

Un parcours de conformité et un parcours « pour le plaisir » ne se ressemblent pas. Le collaborateur doit voir immédiatement ce qui est obligatoire.

Ce qu'il faut livrer

- À l'assignation d'un parcours, le manager coche « Obligatoire ».

- Badge rouge « Obligatoire » partout où le parcours apparaît côté apprenant.

- Les parcours obligatoires remontent en premier dans le feed « For you ».

🚀 Par où commencer

- 👉 Commence par CE ticket — C'est le plus simple des 8 : un seul booléen à faire voyager de la base jusqu'à l'écran. Tu auras fait le tour de l'architecture en 2 jours.

- Le champ à copier — backend/app/models/pathway.py → `PathwayEnrollment.due_date` fait déjà le trajet complet. Suis-le à la trace : models/pathway.py → routes/pathways.py (AssignRequest.due_date, puis assign() qui le pose sur l'enrollment, puis _pathway_out() qui le renvoie) → lib/api.ts (interface Pathway) → app/pathways/page.tsx (l'affichage « due … ») → components/ForYou.tsx (même affichage). Ton booléen `mandatory` suit EXACTEMENT le même chemin.

- Attention au bon endroit — Le flag va sur PathwayEnrollment (l'assignation), PAS sur Pathway : le même parcours peut être obligatoire pour une équipe et optionnel pour une autre.

- Le tri — Dans ForYou.tsx, les pathways sont déjà affichés dans une liste ; trie-la avec les obligatoires d'abord.

Étapes techniques

- Migration : add_column mandatory (Boolean, server_default=false).

- AssignRequest : `mandatory: bool = False` + assigne-le dans assign().

- _pathway_out() : renvoie mandatory.

- api.ts : ajoute mandatory à l'interface Pathway et au body de assignPathway.

- pathways/page.tsx : case à cocher « Obligatoire » à côté du bouton d'assignation + badge.

- ForYou.tsx : badge + tri (obligatoires en premier).

Critères d'acceptation

- Un manager peut assigner un parcours en obligatoire ou en optionnel.

- Le badge « Obligatoire » apparaît côté apprenant (page Pathways ET accueil).

- Les obligatoires sont listés avant les optionnels dans « For you ».

- Les assignations existantes restent optionnelles (pas de faux obligatoires).

⚠ Pièges connus

- N'oublie pas le badge dans ForYou.tsx : c'est l'écran que le collaborateur voit en premier, et c'est là que ça compte.

- Le badge doit rester lisible pour un daltonien : le rouge seul ne suffit pas, garde le mot « Obligatoire ».

# Répartition proposée (2 stagiaires × 8 semaines)

| Période | Stagiaire A | Stagiaire B |
| --- | --- | --- |
| Semaines 1-2 | F-09 (échauffement) puis F-02 | F-04 (échauffement) puis F-05 |
| Semaines 3-4 | F-08 | F-07 |
| Semaines 5-6 | F-06 | F-03 (démarrage) |
| Semaines 7-8 | F-06 (fin) + rapport PFA | F-03 (fin) + rapport PFA |

Logique : chacun démarre par un ticket « échauffement » court (F-09 : un booléen de bout en bout ; F-04 : purement frontend) pour prendre l'architecture en main sans risque. Les deux plus gros (F-06 workflow d'approbation et F-03 notes + KPI) arrivent en fin de stage, quand ils connaissent le projet — et font de bonnes soutenances.

Ordre de difficulté croissante (si tu préfères une autre répartition)

F-09 → F-04 → F-02 → F-05 → F-08 → F-07 → F-06 → F-03

Ce qui n'est PAS dans ces tickets

- F-01 (fiche formation détaillée) : déjà livré le 16/07.

- Les 4 KPI RH rapides (Jour-Homme, mode de formation, type interne/externe, taux de complétion) : traités séparément.

- Les tickets M-xx (BU/HRBP, présence, rappels, onboarding IA) et D-xx (Coursera, SIRH, SSO) : trop lourds ou trop architecturaux pour un PFA — voir le document de backlog complet.